
“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项

课题申报指南

（2009年）

二○○八年十二月

第一章 申报须知
申报工作自本指南公布之日起开始，申报单位须严格按照《课题申报指南》要求参与申报活动，经形式审查，不符合要求的申报材料将视为无效。
一、申报应遵循的原则
1、要立足自主创新，加强知识产权和标准研究，把掌握移动通信的核心技术和自主知识产权作为提升我国通信产业核心竞争力的突破口。申报单位应根据每个课题的具体要求，提出申请专利数和预期授权率；有标准化要求的，还须提出提交文稿数和预期采纳率。
2、专项注重以企业为主体，加强产学研用相结合的创新体系建设，打造完整的产业链。针对产业化课题，要求以企业为主、高校和研究机构参加；在关键技术研究方面，注重创建产学研用相结合的体系，尤其是IMT-Advanced研发和产业化项目。指南针对课题的不同特点，在组织实施方式中提出了不同的产学研用相结合的具体要求，申报单位应按照要求落实，并提出具体的知识产权、成果共享机制以及关键技术成果向产业转化的机制。
3、申报单位要统筹利用已有资源和成果，充分体现技术优势、管理优势和资金优势，详细阐述与课题相关的优势和基础，包括已承担的相关国家项目、计划以及与本专项的衔接方案；国家工程实验室、重点实验室建设；人才队伍建设等。
4、申报单位应落实配套资金并提供相关证明，中央财政投入与其他来源经费（包括地方财政投入、企业投资、银行融资或其他）的比例应不高于指南中每课题所规定的比例。同时，鼓励地方财政积极投入。课题中对地方配套经费有明确要求的，应按要求落实。
5、课题申报应加强系统设计，做好顶层设计和战略研究，并制定具体的技术发展路线图，系统地分解任务，明确研发进度。
二、申报的基本条件和要求

1、凡在中华人民共和国境内注册，具有较强科研能力和条件、运行管理规范、无不良行政处罚或违法记录、具有独立法人资格的内资或内资控股企业、科研院所、高等院校、事业单位等，均可申报，不接受个人申报。课题牵头申报单位对联合申报各方的申报资格进行审核。
2、申报内容应在指南所设课题范围之内，以课题为单位，对某一课题的整体研究内容进行申报。联合申报单位各方应签订联合申报合作协议，明确规定各自所承担的研究内容和责任等。

3、课题负责人须具有高级技术职称，或已取得博士学位，年龄不超过55周岁（1954年1月1日后出生），具有较高的学术水平、无不良科研行为。课题负责人用于本课题研究时间不少于本人工作时间的60%，在国内工作时间每年不少于9个月。
4、课题申报单位（包括联合申报中的任意一方）对同一个课题不得进行重复或交叉申报。同一申报人只能同时负责一项本专项课题。
三、申报文件的编制与递交
1、文件编写
以中文编写，要求语言精炼，数据真实、可靠。

2、申报材料构成及规格

申报单位需编制和递交的申报材料由《国家科技重大专项课题可行性研究报告(申报书)》和《课题申报书基本情况汇总表》构成，模板请从工业和信息化部（www.miit.gov.cn）网站下载。

（1）申报书

申报书按模版要求统一编写，一律用A4纸双面打印，正文与附件一起用钉书钉简易装订成册，一式2份（要求均为盖章原件）。同时附上电子版光盘，电子版正文内容应与纸版内容保持一致。电子版文件名称格式为：“课题编号_单位名称_（课题名称）申报书”（例如：“2009ZX03001-001_单位名称_TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化申报书”）。
注：如通过形式审查，还需申报单位再提供10份副本，具体提交时间及送达地点将另行通知。
（2）课题申报书基本情况汇总表

《课题申报书基本情况汇总表》（以下简称汇总表）以课题为单位填写，具体要求参见汇总表中的填写说明。汇总表仅需提供电子文档，与申报书刻在同一张光盘上。电子版文件名称格式为：“课题编号_单位名称_（课题名称）申报书基本情况汇总表”。
3、申报材料的受理
请各申报单位在受理截止时间之前通过快递或派专人将申报材料（含2份原件及电子版光盘）送达规定地点，逾期不予受理。申报材料在邮寄过程中若出现时间延误、遗失或损坏等责任自负。
受理截止时间：2009年1月13日下午17:00时

接收单位：“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项实施管理办公室

收件地址：北京市西长安街13号工业和信息化部科技司
邮    编：100804
收 件 人：张航   张翠
联系电话：010-66066200  010-66068100(工作时间8:30-17:30）
请随时登录工业和信息化部网站，关注申报受理的最新动态。
第二章 申报内容和范围
“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项2009年申报课题分属以下七个项目：

项目1：TD-SCDMA增强型研发和产业化

项目2：LTE研究开发和产业化

项目3: IMT-Advanced研发和产业化

项目4：移动网络、业务应用和终端研发
项目5：宽带无线接入研发和产业化

项目6：短距离无线互联与无线传感器网络研发和产业化
项目7：无线移动通信共性关键技术研发及项目管理支撑

2.1 项目2008ZX03001：TD-SCDMA增强型研发和产业化

2009ZX03001-001 TD-SCDMA 增强型多媒体终端基带芯片的研发和产业化
研究目标：
研制终端基带芯片支持TD-SCDMA HSDPA/HSUPA功能，支持MBMS/广播业务，支持双模（TD-SCDMA与GSM/GPRS/EDGE）自动切换;在工艺与集成度、功能方面都达到商业应用水平，形成产业化能力。

考核指标：
（1）频段指标：支持TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA：2010－2025MHz、1880－1920MHz，支持GSM/EDGE：GSM900/DCS1800;

（2）业务速率:支持峰值速率为DL/UL(2.8/2.2Mbps)的HSPA业务,支持64kbps电路域数据业务,支持384kbps分组域数据业务,支持双模（TD-SCDMA与GSM/GPRS/EDGE）自动切换;

（3）功耗要求：睡眠电流0.8mA以下;通话和数据通信状态下工作电流400mA以下;

（4）半导体工艺线宽：90nm及以下;

（5）支持MBMS、广播等多媒体业务；
（6）产品生产能力：至少提供1000个样片并形成终端基带芯片的量产能力。
同时，申报单位须提供下列指标的具体建议：申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:2。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。
2009ZX03001-002 TD-SCDMA 增强型多媒体手机终端的研发和产业化

研究目标:支持MBMS、多媒体广播业务，实现TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/GSM/GPRS/EDGE多模智能手机的研制并形成产业化能力。

考核指标：
（1） 支持TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/GSM/GPRS/EDGE多模终端设备，支持单载波 HSPA, 最大速率(DL/UL)2.8/2.2Mbps;

（2）频段指标：支持TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA：2010－2025MHz、1880－1920MHz，支持GSM/EDGE：GSM900/DCS1800;

（3）终端实现低功耗与小型化，业务能力增强，可支持MBMS和多媒体广播业务与TD-SCDMA协同工作;

（4）实现TD-SCDMA增强型多媒体多模智能手机的规模生产能力，每个承担单位至少提供100台以上终端设备用于外场试验。
同时，申报单位须提供下列指标的具体建议：申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:2。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。
2009ZX03001-003 TD-SCDMA 增强型多媒体数据卡的研发和产业化

研究目标:支持MBMS、多媒体广播业务，实现TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/GSM/GPRS/EDGE多模数据卡的研制及形成产业化能力。

考核指标：
（1） 支持TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/GSM/GPRS/EDGE多模数据卡，支持单载波 HSPA, 最大速率(DL/UL)2.8/2.2Mbps;

（2）频段指标：支持TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA：2010－2025MHz、1880－1920MHz，支持GSM/EDGE：GSM900/DCS1800;

（3）实现低功耗与小型化，业务能力增强，可支持MBMS和多媒体广播业务与TD-SCDMA协同工作;

（4）实现TD-SCDMA增强型多媒体多模数据卡的规模生产能力，每单位至少提供100个数据卡用于外场试验。
同时，申报单位须提供下列指标的具体建议：申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:2。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。

2009ZX03001-004 TD-SCDMA HSUPA 系列化商用无线系统设备研发与产业化

研究目标:开发系列化TD-SCDMA HSUPA全套无线接入子系统设备，并实现高性能、高可靠性、低成本的量产目标，满足商用供货和相应的服务要求。

考核指标：
（1）满足3GPP和我国行业标准的TD-SCDMA HSUPA相关规范要求，对TD-SCDMA R4、MBMS和HSDPA向下兼容;

    （2）工作频带： 1880MHz～1920MHz，2010MHz～2025MHz;

（3）产品系列化和小型化，实现包括室外宏基站、室内微基站、BBU+RRU等多种产品，及高可靠性的RNC设备;

（4）实现TD-SCDMA HSUPA商用产品并形成量产能力，每个承担单位至少提供2个RNC，10个基站设备用于技术试验,并实现商业应用与产业化。
同时，申报单位须提供下列指标的具体建议：申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:3。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。

2009ZX03001-005 TD-SCDMA增强技术终端综合测试仪

研究目标：开发高性能的商用TD-SCDMA 增强技术终端综合测试仪，支持MBMS/HSUPA/HSPA+等多种TD-SCDMA增强技术终端的研发、测试和生产。

考核指标：
（1） 开发TD-SCDMA增强技术（MBMS/HSUPA/HSPA+）的终端综合测试仪表，形成完备的测试项目、测试方法及测试指标;
（2） 支持TD-SCDMA增强技术（MBMS/HSUPA/HSPA+）多频段工作;
（3） 能够模拟TD-SCDMA RAN系统和CN系统的部分功能，支持被测终端和系统间的高速率呼叫和相关增强技术的特定业务;
（4） 支持TD-SCDMA及其增强技术（包括TD-SCDMA MBMS/HSUPA/HSPA+）的全部物理信道;
（5） 支持完整的信令流程，包括终端注册过程、系统广播消息、RMC信令流程、AMR信令流程等;
（6） 能够完成按照3GPP标准，对TD-SCDMA增强技术（包括TD-SCDMA MBMS/HSUPA/HSPA+）终端的射频功能和性能指标的测量;
（7）能够在TD-SCDMA终端综合测试仪上通过软件升级而获得HSUPA/MBMS/HSPA+等相关测试能力。
同时，申报单位须提供下列指标的具体建议：申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研联合申请。
2009ZX03001-006 基于TTCN的TD-SCDMA增强技术终端协议一致性基本集测试仪表开发

研究目标：进行基于TTCN的TD-SCDMA增强技术（MBMS/HSDPA/HSUPA）终端协议一致性测试仪表基本集开发，确保终端与系统设备的互通，验证终端与网络间的信令交互过程符合规范要求。

考核指标：
（1） 满足3GPP和我国行业标准的TD-SCDMA增强技术（MBMS/HSPA）相关规范要求;
（2） 开发基于TTCN的TD-SCDMA增强技术（MBMS/HSPA）终端协议一致性基本集测试仪表;

（3） 提供方便实用的测试消息分析窗口，正确记录消息流程,能够对测试结果进行判决;
（4） 提供多种系统配置，满足不同用户的测试需求，且系统具可升级性;
（5） 提交基于TTCN的TD-SCDMA增强技术（MBMS/HSPA）终端协议一致性基本集测试仪表，对终端产品设计验证。
同时，申报单位须提供下列指标的具体建议：申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为4:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研联合申请。
2009ZX03001-007 TD-SCDMA增强技术协议一致性测试系统研发

研究目标:为确保终端与系统之间协议的一致性，系统通过开发一致性信令协议测试集与终端实现互操作，实现TD-SCDMA增强技术（HSDPA、MBMS、HSUPA）协议互操作一致性测试系统。

考核指标：
针对TD-SCDMA增强技术（HSDPA、MBMS、HSUPA等）空中接口协议，开发形成一套TD-SCDMA增强技术协议一致性测试系统。该系统应支持TD-SCDMA多频段操作;系统侧测试例开发支持HSDPA、MBMS、HSUPA功能，符合中国行业标准和3GPP国际标准；测试系统提供多种系统配置、多小区的测试能力；支持MAC、RLC、RRC、SM、SMS、MM、CC等各层协议栈测试；支持MBMS各种多播、组播业务测试。
同时，申报单位须提供下列指标的具体建议：申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研联合申请。
2009ZX03001-008 TD-SCDMA增强技术路测仪研发和产业化

研究目标：开发TD-SCDMA增强技术（MBMS/HSUPA/HSPA+）路测分析仪，逐步提供功能完善、性能可靠的路测仪表设备的商用化产品。

考核指标：
（1）路测仪基于MBMS/HSUPA/HSPA+芯片商用解决方案，可实现与商用手机相同的业务功能；

（2）路测仪可对系统和无线环境的关键无线指标进行测量；

（3）路测仪支持实现锁频、强制切换、显示无线信号强度、计算无线链路的质量、显示网络信息、记录和存储信令信息等功能；

（4）路测仪可为分析处理软件提供开发的二次开发接口；控制分析处理系统可对物理层和层二资源分配进行显示；可对无线资源控制和NAS层信令进行解码；

（5）能够实现实时采样（如5ms），针对HSPA的AMC、HARQ等也具备分析功能;

（6）路测仪的控制分析处理系统包括实时采集和显示数据的前台处理软件和进行后续统计分析的后台分析软件；控制分析处理系统可支持同时处理多部路测终端（>=4部）的自动呼叫控制、数据采集。
同时，申报单位须提供下列指标的具体建议：申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:1.5。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的50%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。
2009ZX03001-009 TD-SCDMA及其增强技术网络规划创新方法研究和高性能规划工具研发

研究目标：研究TD-SCDMA及其增强技术（MBMS/HSUPA/HSPA+）在网络规划和优化方面的新方法和新理论，开发TD-SCDMA及其增强技术（MBMS/HSUPA/HSPA+）的高性能规划工具，支持TD-SCDMA增强型相应的标准，功能完整，配置灵活，可满足网络规划、建设、优化改进的实际需求。

考核指标：
（1）先进的适合TD-SCDMA的3G混合业务模型，并在网络规划工具中得到应用和验证；

（2）准确的网络容量估算算法，并在网络规划工具中得到应用和验证；

（3）可以支持TD-SCDMA及其增强技术（MBMS/HSUPA/HSPA+）下语音、数据、多媒体业务、VoIP业务的网络规划；

（4）提出适合TD-SCDMA及其增强技术的网络规划与网络优化的关联解决方案； 

（5）提出适合TD-SCDMA及其增强技术TD-SCDMA码规划方法及特征，并在网络规划工具中得到应用和验证；

（6）实现逼近真实网络的传播模型；环境模型丰富，可实现室外、室内、热点、一般城区、城郊、农村、山区、海面、地铁、高速铁路（时速大于200公里）等环境下的网络仿真。
同时，申报单位须提供下列指标的具体建议：申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。
2009ZX03001-010 TD-SCDMA HSPA+及增强技术标准和关键技术研发

研究目标：主要内容是研究HSPA+及其增强型的关键技术，对其技术性能、实现复杂度和产业化应用前景给出相应的评估，制订合理技术方案，并进行相关标准化工作。

考核指标：
（1） 研究适合TD-SCDMA的 HSPA+增强关键技术（包括MIMO、家庭基站、增强UE DRX功能等），对部分关键技术进行原型系统开发，对关键技术进行仿真和测试验证评估;

（2） 研究HSPA+增强关键技术（包括MIMO、家庭基站、增强UE DRX功能等）技术及产业化可行性，提出TD-SCDMA增强技术演进路线和产业发展方向;

（3） 推进TD-SCDMA HSPA+在3GPP的标准化进程，并完成相应的国内行标的制定。
同时，申报单位须提供下列指标的具体建议：提交国际、国内标准文稿数量和预期采纳率;申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为4:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2.2 项目2008ZX03002: LTE研发和产业化

2009ZX03002-001 TD-LTE系统预商用设备开发

研究目标：开发满足标准要求的TD-LTE、SAE预商用系统设备。2010年底实现TD-LTE预商用系统设备。

考核指标：2010年提供100套基站,2套SAE预商用设备参加规模试验。所提供设备应能够满足3GPP和国内标准主要指标要求。向TD-LTE芯片、终端企业提供开放试验室环境。

主要技术指标包括：

· 支持多小区运行；

· 载波频段：2300-2400MHz，带宽支持20MHz；

· 支持TD-LTE规定的上下行速率；

· 支持TD-LTE规定的小区平均频谱利用率；

· 支持TD-LTE规定的小区边缘频谱利用率；

· 支持TD-LTE规定的时延要求；

· 最低支持MIMO方式为2×2多天线配置；

· 每个承担单位2010年提供2套SAE设备，100套基站参加规模试验。
同时，申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：TD-LTE系统设备能实现的功能和业务;主要技术指标;与标准的符合程度;产品特点及产业化能力；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:3。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。
2009ZX03002-002 TD-LTE基站预商用设备开发

研究目标：开发满足标准要求的TD-LTE预商用设备。2010年底完成TD-LTE系统预商用设备。

考核指标：2010年提供100套基站试验设备参加技术试验。所提供设备应能够满足3GPP和国内标准主要指标要求。向TD-LTE芯片、终端企业提供开放试验室环境。
主要技术指标包括：

· 支持多小区运行；

· 载波频段：2300-2400MHz，带宽支持20MHz；

· 支持TD-LTE规定的上下行速率；

· 支持TD-LTE规定的小区平均频谱利用率；
· 支持TD-LTE规定的小区边缘频谱利用率；
· 支持TD-LTE规定的时延要求；
· 最低支持MIMO方式为2×2多天线配置；

· 支持非对称时隙配置。

同时，申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：TD-LTE基站设备能实现的主要技术指标;与标准的符合程度;产品特点及产业化能力；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:3。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。
2009ZX03002-003 TD-LTE 终端基带芯片研发

研究目标：开发支持TD-LTE和TD-SCDMA的双模终端基带样片,TD-LTE能够满足3GPP和国内相关规范的要求, TD-SCDMA支持3GPP R7版本。

考核指标：完成TD-LTE和TD-SCDMA双模基带样片研发，满足3GPP相关规范基本要求。2009年承担单位提供终端基带芯片设计版图，2010年提供1000片TD-LTE 终端基带芯片工程样片。
主要指标如下：

· 支持TD-LTE和TD-SCDMA双模；

· 支持多频段，包括2300-2400MHz、2010-2025MHz和1880-1920MHz；

· 支持可变速率带宽，包括5MHz, 10MHz, 15MHz和20MHz；

· 支持TD-LTE规定的各频段和带宽；

· 支持TD-LTE规定的各上下行速率；

· 支持4×2或2×2 MIMO方式；
· 支持64QAM,16QAM,QPSK,BPSK调制方式；

· 支持非对称时隙配置。

阶段考核：

2009年底前：完成芯片架构设计，进行芯片电路设计和验证，进行FPGA验证板测试，完成芯片版图设计，送出流片加工。

2010年底前：进行样片测试和验证，完成开发板评估板设计，完成物理层软件和协议栈软件设计，进行芯片测试验证和外场测试，提供终端芯片解决方案。

同时，申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：与国际、国内相关标准的符合程度;芯片的主要功能及框架；芯片的制造工艺;申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:2。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。

2009ZX03002-004 TD-LTE 终端射频芯片研发

研究目标：开发出TD-LTE的终端射频芯片的样片，满足3GPP TD-LTE 和国内相关技术规范的要求。

考核指标：每个承担单位2009年提供20个终端射频芯片科研样片，2010年提供1000片TD-LTE 终端射频芯片样片。
具体技术要求为：

· 符合3GPP TD-LTE 及国内相关规范要求；

· 支持多频段，包括2300-2400MHz、2010-2025MHz和1880-1920MHz；

· 支持可变速率带宽，包括5MHz, 10MHz, 15MHz和20MHz；

· 支持64QAM,16QAM,QPSK,BPSK调制方式；

· 下行支持MIMO 方式为2×2多天线配置；
· 支持无线信道跨频段切换，切换时间<80us，方便组网频点选择；

· 集成射频收发前端（除PA外）和模拟基带处理，提供数字基带接口；

· 接收机提供大于100dB动态范围，步进精度至少1dB；

· 发射机提供85dB动态范围，步进精度至少0.5dB；

· 发射误差矢量幅度（EVM）<小于2.5%；

· 支持多接收时隙独立增益自动控制，满足无线资源的快速调度。
阶段考核：

2009年底前：完成射频芯片第一次电路级设计和仿真验证，并流片，完成芯片测试。

2010年底前：完成射频芯片第二次电路级设计和仿真验证，并流片和测试，提供工程芯片样片。

同时，申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：与国际、国内相关标准的符合程度;芯片的主要功能及架构；芯片的制造工艺;申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:2。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。

2009ZX03002-005 TD-LTE 数据卡终端研发

研究目标：2009年度目标为完成数据卡软件和硬件系统设计和开发，2010年度完成试验数据卡终端的测试，并实现部分量产，为商用数据卡提供参考。

考核指标：2009年交付数据卡样机50部，2010年提供600个试验数据卡，参加技术试验和规模试验。需要满足：

· 满足3GPP R8相关规范要求和性能指标要求；
· 简洁易用、稳定的MMI操作设计；

· 标准统一的API接口能力，便于后续业务扩展；

· 通用标准化的硬件接口，便于与各类计算机连接。

申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：主要性能指标；数据卡支持的业务功能;总体方案设计;符合国际、国内相关标准情况;申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:3。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。
2009ZX03002-006 TD-LTE 基站天线的研发

研究目标：研究和开发满足TD-LTE系统以及网络部署需求的多天线设备，满足多天线及智能天线的结合，仿真验证可满足3GPP及国内相关技术规范的要求，与系统设备相配合，通过实验室/外场测试，建设相应示范点，最终满足TD-LTE 网络部署要求。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：天线设备的主要技术指标；智能天线与MIMO结合状况及性能验证;采用的关键技术及算法;申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1.5。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的50%。
组织实施方式：企业牵头承担，联合高校、研究单位参与。

2009ZX03002-007 TD-LTE TTCN规范研究

研究目标：在对TD-LTE终端一致性测试技术进行深入研究的基础上，提出TD-LTE终端的一致性测试方案和测试内容，制定相应的测试规范，提交中国通信标准化组织CCSA形成我国的通信行业标准，进而向国际标准化组织3GPP进行提案输入，进一步完善国际标准。

考核指标：完成TD-LTE 终端一致性测试规范的撰写并提交给相关标准化组织，至少包括两份测试规范：《TD-LTE射频一致性测试规范》和《TD-LTE协议一致性测试规范》，且测试规范中的测试项目覆盖率不低于同期LTE FDD的80%（2009年、2010年分别完成40%）。
同时，申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：提交的相关规范及主要内容;提交的国际、国内文稿数量和预期采纳率; 申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为6:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03002-008 TD-LTE TTCN基本测试集仪表开发

研究目标：开发基于独立硬件平台或基于系统硬件平台，支持TD-LTE终端一致性测试的规范及TTCN基本测试代码集。

考核指标：提供一套TD-LTE TTCN仪表，支持3GPP TS36  R8、R9终端一致性系列测试规范的基本集，包括对TD-LTE终端NAS层，RRC层，PDCP层，RLC层，MAC层等的各个特性进行独立测试、业务组合及不同系统间切换等测试。2009年完成原型样机开发，2010年完成基本集开发，并提供两套用于技术试验和规模试验。

同时，申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：所能够设计与实现的测试业务功能集、测试例数量；总体架构、软硬件设计；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:2。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03002-009 TD-LTE无线综合测试仪表开发

研究目标：促进TD-LTE技术和产品研发，依据3GPP TS36系列 Release 8、9 、TD-LTE标准，研制硬件平台和设计软件模块，开发出符合3GPP及行业标准要求的TD-LTE无线综合测试仪表。

考核指标：2009年提供两套无线综合测试仪表样机，用于技术试验；2010年提供两套无线综合测试仪表，用于规模试验。实现TD－LTE物理层、高层协议设计，支持多种MIMO技术方案、支持自适应编码调制技术、支持HARQ技术，支持多种信道环境的信道模拟研究与验证，支持终端射频指标分析与测量算法。
同时，申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：测试仪表实现的主要技术指标（物理层、高层协议设计、支持多种信道环境的信道模拟研究与验证、支持射频指标分析与测量算法）;仪表的硬件平台开发及软件设计方案；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2011年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03002-010 LTE公共测试验证平台建设

研究目标：开发和构建TD-LTE及FDD公共测试验证平台，实现TD-LTE及FDD产业链芯片、终端、系统、仪表各环节联合测试，对TD-LTE及FDD研发与产业化提供支撑并形成公共互动，联动产学研用各方力量，推进产业链各环节协调发展。

考核指标：
（1）建立TD-LTE及FDD虚拟实验室、仪表环境，实现高性能公共仪器仪表共享机制；

（2）开发和构建TD-LTE及FDD仿真平台、技术测试验证实验室、模拟网络环境；

（3）构建20个基站左右（每个厂家3-5个基站）的外场验证和技术试验环境；

（4）对TD-LTE及FDD在关键技术、技术样机、开发和互操作等阶段技术和产品进行全面测试验证。
申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：平台构建方式及主要实现的功能、提供的室内、外场整体环境方案;提交国内、外标准文稿数量和预期采纳率;申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为4:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。

2009ZX03002-011 TD-LTE公共技术与业务应用平台建设

研究目标：建设面向实际网络应用的TD-LTE公共技术与业务应用平台，以保障TD-LTE产品开发满足市场需求,并具备可运营、可管理的能力，同时降低产业风险,加快产业化进度；结合3GPP R9标准化进程。针对几种典型业务和应用进行研发：
（1）针对TD-LTE无线网设备和终端芯片进行研究和测试，完善TD-LTE标准和产品技术要求，推动产品成熟；
（2）对工程实施以及组网的关键问题进行研究，提出组网方案并进行验证。为TD-LTE的规范制定以及未来网络规划和建设提供支持；
（3）对TD-LTE技术的业务应用进行研究，针对几种典型业务和应用进行研发；
（4）研究并支持TD-LTE和TD-SCDMA等网络之间互操作。

考核指标：建成TD-LTE公共技术与业务应用平台，同时，申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：实现的功能与典型业务和应用;整体环境构建方案;提交国内、外标准文稿数量和预期采纳率;申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:2。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：运营企业牵头承担，产学研用联合。
2009ZX03002-012 TD-LTE组网技术的研究

研究目标：建立完整的包括各种应用场景下TD-LTE无线组网技术理论和模型，为TD-LTE大规模商用组网提供理论依据。

考核指标：
（1）建立适合TD-LTE技术的组网模型和链路预算模型，针对各种应用场景提供有效的组网方案；
（2）形成TD-LTE组网技术研究报告。
同时，申报单位须提供下列指标（但不限于）建议：主要研究成果及内容，如组网模型和链路预算模型、针对各种应用场景提供有效的组网方案等;TD-LTE关键技术分析;申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。
2009ZX03002-013 LTE业务应用及网络演进研究

研究目标：发挥运营商业务与需求引领作用，体现以业务与需求为导向，提出LTE业务及应用场景，LTE网络演进方式及对LTE/SAE产品的要求。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）建议：宽带无线移动通信的业务应用需求与模式、LTE业务应用及应用场景、LTE网络演进方式、LTE/SAE技术和产品的要求等研究思路;提交标准文稿数量和预期采纳率;申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：运营企业牵头承担，产学研用联合。
2009ZX03002-014 LTE 网络规划工具开发

研究目标：开发支持TD-LTE技术的网络规划工具，为TD-LTE及LTE FDD网络建设和规划提供强有力的组网支撑。2010年完成规划工具开发并用于规模实验，2011年完成规划工具的完善。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：所能够实现的LTE网络规划功能；可实现的传播模型、多种环境下的网络仿真/规划能力；针对LTE特定的技术与业务网络规划能力；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2011年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。
2.3 项目2008ZX03003：IMT-Advanced研发和产业化

2009ZX03003-001 IMT-Advanced TDD特定技术研发

研究目标： 深入挖掘TDD特定技术在实现IMT-Advanced高性能需求中的优势，实现IMT-Advanced TDD系统设计，研究开发具有自主知识产权的IMT-Advanced TDD核心技术，推进相关技术的应用研究和标准化。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：完成IMT-Advanced TDD特定技术的研究和方案设计；完成用于IMT-Advanced TDD特定技术评估和测试的仿真平台，提供仿真结果及完善的方案评估分析；开发IMT-Advanced TDD特定技术试验验证原型平台，完成技术验证；向国内、国际标准化组织提交技术文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。
2009ZX03003-002 IMT-Advanced频谱聚合技术研发

研究目标：针对IMT-Advanced可用频段资源上存在非对称频谱、跨频带离散频谱资源等频谱分布现状，实现自适应频谱感知、动态频谱管理等高效频谱聚合技术，提高IMT-Advanced系统的频谱资源利用效率，完成频谱聚合技术的评估验证平台，并向国家无线电管理部门和ITU等组织提供IMT-Advanced频谱分配及使用的建议。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：提出针对IMT-Advanced系统频谱高效利用的频谱聚合技术方案；完成用于频谱聚合技术评估和测试的仿真平台；提供仿真结果及完善的方案评估分析；开发IMT-Advanced频谱聚合技术的试验验证原型平台，完成技术验证；向国内、国际标准化组织提交技术文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。
2009ZX03003-003 IMT-Advanced协作多点传输技术研发

研究目标：突破现有系统中单点非协作传输模式对频谱效率的限制，提高系统的平均吞吐量和边缘吞吐量，有效抑制小区间干扰，进一步扩大小区覆盖，提高频谱利用率。产生一批具有自主知识产权的协作多点传输技术，推进相关技术的应用研究和标准化。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：完成适用于IMT-Advanced系统的协作多点传输技术方案；完成用于协作多点传输技术的评估和测试的仿真平台，提供相应的仿真结果及完善的方案评估结果；开发IMT-Advanced协作多点传输技术试验验证原型平台，完成方案验证；向国内、国际标准化组织提交技术文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。
2009ZX03003-004 IMT-Advanced中继技术研发

研究目标：研发中继技术，突破IMT-Advanced系统在系统容量、覆盖范围、覆盖盲点、网络建设及维护成本、系统性能方面的限制，产生一批具有创新性及自主知识产权的中继关键技术，推进相关技术的应用研究和标准化。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：提出适用于IMT-Advanced系统的中继技术方案；完成用于中继技术评估和测试的仿真平台，提供仿真结果及完善的方案评估分析；开发IMT-Advanced中继技术试验验证原型平台，完成方案验证；向国内、国际标准化组织提交技术文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。
2009ZX03003-005 IMT-Advanced增强MIMO技术研发

研究目标：突破单用户、多用户、多小区、分布式及协作MIMO传输技术，获取创新研究成果和核心技术专利，形成较为完整的IMT-Advanced增强MIMO技术方案，向标准化组织提交IMT-Advanced标准化提案。完成关键技术的开发与试验设备，进行技术演示验证。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：满足ITU IMT-Advanced最小技术要求,分布式天线系统具有更高的小区边缘频谱效率和系统总频谱效率；完成1套各个技术点的链路仿真和系统仿真，完成算法验证试验平台；向国内、国际标准化组织提交技术文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。鼓励地方政府积极投入配套经费。
经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。
组织实施方式：产学研用联合申请。
2009ZX03003-006 IMT-Advanced多址技术研发

研究目标： 突破蜂窝与分布式网络架构下多小区下多用户信号设计与复用技术，解决小区内及小区间的无线资源共享和重用问题，提高系统容量和频谱效率，产生核心专利技术，向国际标准化组织提出相关技术提案。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：满足ITU IMT-Advanced最小技术要求；实现关键技术验证的硬件平台与演示验证；向国内、国际标准化组织提交技术文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。
2009ZX03003-007 IMT-Advanced新型无线资源管理研究及验证

研究目标：突破新型网络架构、接纳及切换控制策略、异构融合网络的无线资源管理、Idle模式控制算法、动态频谱接入模型等关键技术，建成IMT-Advanced新型无线资源管理方案的试验平台，形成核心技术专利和国际标准提案。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：完成测试IMT-Advanced 新型无线资源管理方案评估和测试验证的仿真平台；开发建设可用于验证IMT-Advanced新型无线资源管理方案的试验平台并完成技术验证；向国内、国际标准化组织提交技术文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。
2009ZX03003-008 IMT-Advanced关键技术仿真平台

研究目标：依据IMT-Advanced系统需求，在对关键技术进行充分研究的基础上，开发IMT-Advanced链路级仿真平台，进行关键技术验证和性能评估，为IMT-Advanced技术方案和关键技术第三方评估提供支撑。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：完成IMT-Advanced无线传输技术评估方法学研究，在此基础上完成关键技术仿真验证平台，可以在ITU规定场景下对IMT-Advanced系统实现链路级仿真；并对IMT-Advanced所涉及的无线传输关键技术进行评估，提交评估报告和相关标准提案。申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请，注重与前期国家支撑计划的有机衔接。
2009ZX03003-009 IMT-Advanced关键技术试验平台开发

研究目标：针对IMT-Advanced关键技术和系统方案构建一个开放的、可扩展的、可重构的、通用的软、硬件技术验证原型机平台，搭建业务模拟平台，数据采集和分析平台，信道和场景模拟环境，建立完善的实验室测试和验证环境，支持面向IMT-Advanced的无线接口关键技术验证，系统性能评估和概念演示，为IMT-Advanced技术方案和提案提供支撑，促进IMT-Advanced标准化进程。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：完成IMT-Advanced关键技术及系统方案验证平台，构建满足ITU要求的室内外移动环境；支持算法代码级、模块级、分系统级、系统级评估验证，支持空中接口的关键技术试验验证及天线评估验证，支持多业务、多场景的试验验证；向国际、国内标准化组织提交技术提案数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请，注重与前期国家支撑计划的有机衔接。
2009ZX03003-010 802.16m技术方案研发与评估

研究目标：突破802.16m在物理层、高层协议和网络架构方面的关键技术，建成系统仿真平台和关键技术硬件验证平台，形成802.16m技术方案。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：完成802.16m系统技术方案报告，完成802.16m的软件仿真平台和原型系统验证平台;提交国际文稿数量和预期采纳率;申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。
2009ZX03003-011 IMT-Advanced开放性关键技术研究

研究目标：面向IMT-Advanced标准化和未来宽带无线传输需求，研究与之相适应的创新型无线通信关键技术，向国际、国内标准化组织提交技术提案，并针对IMT-Advanced系统需求进行技术评估。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：针对IMT-Advanced典型场景进行评估，在所适用的场景中的主要性能评估；完成相应技术方案的仿真或实验验证演示；向国内、国际标准化组织提交文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。
2.4 项目2008ZX03004：移动网络、业务应用和终端研发
2009ZX03004-001无线泛在网络架构研究和总体设计

研究目标：提出移动蜂窝接入、无线接入、短距离和传感器等组成的无线泛在网络的总体设计和网络体系架构建议，掌握组网技术。对无线泛在网络环境下用户环境感知性、异构无线服务网络共存与协同、异构网络的移动性管理、网络开放和透明等技术开展研究。推动国际标准化工作。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：提出无线泛在网络体系架构建议和网络总体设计,搭建示范验证环境,积极在国际标准组织（ITU-T、3GPP、IETF）研究中发挥作用；提交的标准建议文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。
2009ZX03004-002 全IP宽带移动网络架构及关键技术研究

研究目标：研究下一代面向宽带移动互联网的全IP宽带移动网络架构及关键技术研究，包括面向宽带移动网络的IP承载网络架构及其关键技术研究；包括可支持大规模分层路由架构，支持基于策略进行网络资源动态调配等关键技术研究；支持移动互联网业务的控制层网络架构研究，包括用户管理，计算资源、带宽资源、数据资源共享能力、业务和网络能力的动态部署和监控等。掌握核心技术，推动标准化。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：全IP宽带移动网络体系架构设计及关键技术研究；关键技术仿真；搭建试验验证平台,对突破的关键技术进行验证；提供业务演示环境；向国际标准组织（ITU-T、3GPP、IETF）提交标准建议文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03004-003 宽带移动网络安全技术研究

研究目标：全面分析宽带移动网络安全威胁与安全需求，研究提出宽带移动通信网络的总体安全体系架构，包括鉴权认证机制、安全域划分策略、技术防护方案等；进行协议及网络架构脆弱性分析，建立漏洞库及相应的攻防工具集；基于TD-LTE和宽带无线接入网络搭建试验环境，对突破的关键技术进行有效性验证。掌握核心技术，推动国际标准化。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：分析移动网络的安全威胁和安全需求，提出宽带移动网络的安全体系结构，对安全算法、安全控制等关键技术进行仿真和原型系统开发；搭建实验环境验证关键技术；提交标准技术文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03004-004 宽带移动业务关键技术开放式研究

研究目标：面向未来2G/2.5G/3G/LTE多种异构网络环境，应对移动业务多媒体化、宽带化和互联网化的特点，在异构网络环境下，研究支撑移动业务多媒体化、移动化和互联网化的业务实现及业务信息安全关键技术。内容包括但不限于研究适应异构网络多种带宽条件下移动业务开展的关键技术，适应未来移动网络环境的多媒体编解码技术及传输协议（如多媒体编码容错技术、立体视频技术等）、研究未来移动互联网业务实现（如结合移动通信上下文的智能搜索技术等）、移动业务安全保障等方面的关键技术，并对相应技术进行仿真或实验验证。向国际、国内标准化组织提交技术提案，形成基础性核心技术及知识产权。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：完成相应业务应用技术方案；相应业务应用仿真或实验验证；提交标准技术文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03004-005 手机新型操作系统、应用平台和中间件的发展策略研究

研究目标：为适应移动互联网迅猛发展的形势，针对新一代终端的功能特点，研究操作系统、中间件和终端应用平台的发展策略，分别提出操作系统、中间件和应用平台的技术要求、发展思路和实施策略。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：提交研究报告，包括技术、市场分析、策略分析、实施建议等内容。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为3:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03004-006 终端共性技术开放式研究

研究目标：面向未来终端发展趋势，研究与之相适应终端共性关键技术，例如移动终端省电技术、终端显示技术、多频多模等方面的技术和终端统一的外设接口要求等。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：提交所研究共性关键技术的研究报告、标准建议等; 提交标准技术文稿数量和预期采纳率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03004-007 新型移动用户识别卡应用及关键技术开放式研究

研究目标：面向移动互联网及下一代移动通信网络对移动用户识别卡（以下简称SIM卡）能力的要求，研究与之相适应的SIM卡应用及相关关键技术,并进行技术评估。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：提交关键技术解决方案、新型SIM卡架构、新型SIM卡产品技术标准建议等；完成相关技术方案的仿真或实验验证演示；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例：中央财政投入与其他来源经费比例为1:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2.5 项目2008ZX03005：宽带无线接入研发和产业化

2009ZX03005-001 宽带无线接入技术测试与评估环境开发

研究目标：针对各种不同覆盖范围、不同应用场景的宽带无线接入创新技术、无线多媒体广播技术和异构无线接入创新技术，开发相应的测试和评估技术，提出有效的测试方法、测试规范和评估方法。研究业务模型的建模与测试，信道模型的测量、建模与测试；研究链路级软、硬件测试方法与测试平台的建设，多场景的网络级软件与半实物仿真测试方法与测试平台的建设，建立测试和评估的实验环境。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：建立测试规范；开发测试和评估工具；建设内外场测试和评估环境；支持各种典型衰落无线信道下的无线传输测试；开展宽带无线接入创新技术的测试和评估；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为3:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研联合申请。
2009ZX03005-002 复杂环境和机动应用的宽带无线接入系统开发与示范应用

研究目标：研究机动和应急系统的需求；研究具有环境适变和自组织功能的系统架构；研究多模式组网技术、高效链路传输技术、频谱自适应技术、能量管理与低功耗节能、系统易扩展性和高可靠高安全等关键技术。针对国家在重大突发事件中应急通信的需求，满足公共安全、灾害救援等特定行业和应用环境对宽带无线接入系统快速应用、机动和安全的要求，开发支持灵活的网络架构、支持复杂环境和机动应用、具有高可靠性、高安全性的、具有自主知识产权宽带无线接入系统与设备，开展典型应用示范，性能评估与测试，形成标准建议提案。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：开发 6套支持应急通信机动功能和复杂环境应用的宽带无线接入系统设备和终端设备。系统关键技术具有自主知识产权，支持与卫星/公众移动通信系统及现有集群系统的互联互通，支持双向鉴权、端对端加密、语音调度、数据查询、定位、数据广播等功能；高效的大范围的覆盖，能够快速部署，抗干扰能力强，适用于复杂地理和恶劣天气的环境；支持高速率的数据传输，终端信息传输速率大于2Mbps，支持大于60km/h的移动通信；网络资源灵活配置，满足各种业务的需求；能够与现有指挥调度平台连接，实现应急指挥调度功能；实现低功耗、节能的基站和终端设备。构建不少于6种满足公共安全、紧急事件、行业应急要求的典型应用示范与验证；提出标准建议提案；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:1.5。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的50%。
组织实施方式：产学研用联合申请。

2009ZX03005-003 面向重点行业应用的宽带无线多媒体接入系统开发与示范应用

研究目标：研究低成本、可伸缩、可配置的无线多媒体网络架构；研究高效传输技术、高效多址技术、动态信道分配技术、中继和协作、智能天线、分布式系统、低成本终端等关键技术。开发支持多媒体业务、互联网业务、多媒体集群业务，具有我国自主知识产权的，面向重点行业可持续发展的宽带无线接入系统。系统应具备抗多径抗干扰能力强、频谱利用率高、覆盖大、网络基于全IP架构、窄带业务与宽带业务兼容、提供廉价宽带多媒体接入服务等主要特征。满足无线数字城市、行业信息化、指挥调度、城市专用通信及海外市场等需求。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：开发支持多媒体应用的宽带无线接入系统，研制核心芯片，开发相应的系统设备和终端设备；系统关键技术具有自主知识产权，系统频谱效率3.5-10bit/Hz，支持大于120km/h的移动通信；支持大范围同频组网；支持低成本终端和服务；支持话音、视频，移动互联网、指挥调度等业务；构建不少于50个用户，支持多媒体业务的重点行业应用示范网络；提出标准建议提案；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:1.5。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的50%。
组织实施方式：产学研用联合申请。

2.6 项目2008ZX03006 短距离无线互联与无线传感器网络研发和产业化

2009ZX03006-001 传感器网络关键技术研究

研究目标：针对传感器网络应用特点，继承国内已有研究基础，进行关键技术攻关，形成较为完备的信息聚合传感器网络关键技术体系，为十一五传感网设备研制提供补充关键技术，以及为标准化、下一代传感网演进提供技术支撑。
研究传感器网络的高效传输、自治组网、协同处理、软件、共性应用支撑等五类技术。申报单位可申请下述研发内容的全部或各个分项。

本课题具体研究目标和考核指标如下：

1. 传感器网络高能效通信技术研究：

研究目标：传感器网络复杂地表环境下的信道建模和高能效高可靠传输技术研究以能效比为优化目标的自适应调制编码、准同步分布式分集传输技术研究；高效率、高线性度、低噪声、高频率稳定度的数模混合功率放大器设计与实现；支持低能耗、快速自适应节点状态切换技术研究；研究无线传感网低复杂度干扰检测技术和动态自适应干扰避让技术。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：包含系统能耗模型和特殊信道模型的系统级软件仿真和半实物仿真平台，发射功率<10mW，传输速率>50Kbps，地表通信距离>50米，节点工作状态切换时延<500us；存在多音干扰、部分阻塞干扰时能够正常工作；发射功率、传输速率、通信距离、节能效率等指标建议；申请发明专利数和预期授权率。
2. 传感器网络组网关键技术研究：

研究目标：节点动态部署技术；动态休眠与组网技术联合设计；分簇组网技术；可配置多属性异构传感网组网技术；跨层组网协议；传感网拥塞控制技术；容迟条件下的分布式消息投递、查询与存储技术、组网协议设计及其评价方法; 探索适应未来泛在网络的超大规模无线传感网编址寻址技术。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：建立多种组网协议；申请发明专利数和预期授权率。
3. 传感器网络协同体系架构研究:

研究目标：传感器网络协同体系架构目标分析；协同体系构件及关联定义；协同体系层次模型、信息流描述及统一表征方法可行性探索；基于目标定位的协同架构可行性验证及平台建立；

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：传感器网络协同体系基本架构及统一表征可行性报告；目标定位验证平台；申请发明专利数和预期授权率。

4. 传感器网络专用操作系统关键技术研究：

研究目标：传感网专用OS架构；实时调度技术；虚拟及动态存储技术；动态能量管理技术；代码自动生成技术；集成上述技术，实现传感网专用操作系统。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：专用OS框架；微内核操作系统，核心最小支持4K RAM运行，完整功能镜像<128K FLASH；8M主频CPU条件下，中断响应时间<5uS，现场转换时间<10uS；支持硬实时条件、抢占和动态优先级；适应从微节点到复杂节点需求；可跨平台工作；申请发明专利数和预期授权率。

5. 传感器网络共性支撑技术研究：

研究目标：可编程传感器网络模型、可编程协议设计、虚拟机和移动代理设计、情境感知的可编程技术；无线传感器网络安全模型；安全协议设计、容侵容错技术、密钥分配与管理等。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：代码可重用性提高50%以上；无线传感器网络安全协议。

同时，申报单位须提供下列指标建议：提交国内、国际标准技术文稿数和预期采纳率，申请发明专利数和预期授权率；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为3:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03006-002 传感器网络标准化与测试验证平台研究

研究目标：研究建立传感器网络国家标准化体系框架及参考模型；研究组网、传输、信息处理、测试、接口等关键技术标准；研究典型应用子集标准；建立标准测试、验证平台；建立传感网应用技术规范和系统测试平台。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：建立标准化体系框架；完成相应的基础技术标准提案；完成相应的应用子集标准提案；建立标准验证与测试平台；制定国家核心技术标准；申请发明专利数和预期授权率，提交标准提案数和预期采纳率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为3:1。

组织实施方式：产学研用联合申请。

2009ZX03006-003 中高速传感器网络系统设备、接入设备研制与规模化制造技术

研究目标：研制具备多元化信息采集能力、高速传感信息传输和大数据量传感信息聚合能力的中高速系列系统设备和接入设备，包括适应复杂信道的高效传输机制、中高速传感网协议栈实施方案；研制具有高性能信息处理能力的节点设备；设计支持多种类型中高速传感网设备开发的物理开发平台和集成开发平台；集成中高速传感器网络基带、射频以及协议芯片组件；突破软硬件一体化、双模、电磁兼容、可靠性可维修性等设备级技术；研究规模化制造与测试技术；建立完善的中试线和批量化测试线。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：

产业化考核指标：系统设备、接入设备进入中试，2010年进入批量化生产。

技术考核指标：通视传输距离5km，传感信息数据传输速率500Kbps-2Mbps；系统设备和接入设备计算能力满足高速数据传输和融合处理要求：系统设备一体化集成高性能计算组件，其计算能力不低于50GFlops；接入设备一体化集成高性能计算组件，其计算能力不低于100GFlops；支持蜂窝移动网络接入。

申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:2。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：产学研用联合申请。

2009ZX03006-004 低功耗传感器网络系列节点、网关设备的研制与产业化

研究目标：继承已有信息聚合传感网方面相关关键技术，集中攻克低功耗传感器网络节点级补充关键技术；研制系列适用于规模性密集布设和自治组网的小型化、低功耗、高性能的节点；具有连接主流移动通信网和中高速传感网的数据业务接入能力及区域管理能力的系列网关设备；研制支持二次开发的物理开发平台和集成应用开发平台；开发基于专用操作系统的节点级系统软件；建立集成开发环境及测试、评估等系统；针对传感网行业应用，研制系列节点产品；建立完整中试及测试线；完善传感网典型行业设备解决方案及相关设备生产线的技术支持能力。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
产业化考核指标：研制节点、网关设备等系列传感器网络设备，满足多应用、多类型传感器接入等要求；建立低功耗节点设备中试线1条；建立完备的规模化设备测试线；为项目其他课题中传感网应用示范提供样机支持。

技术考核指标：节点具备随机布设组网及支持异构组网能力。网关设备具备信息聚合、处理、信息选择分发等功能，支持子节点组网规模大于128个，满足蜂窝移动网络、中高速传感网等网络接入要求；提交相关行业技术标准提案。

申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:2。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的100%。
组织实施方式：产学研用联合申请。

2009ZX03006-005中高速传感器网络基带、射频芯片的研发与产业化 

研究目标：针对中高速传感器网络系统设备、接入设备的低成本、小型化、高可靠性等方面的要求，研制中高速传感器网络基带（含协议）、射频芯片，应用于中高速传感网设备，为设备和产业化提供芯片支持。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
产业化考核指标：2010年上半年为节点设备和应用示范提供芯片支持，2010年进入批量化生产，实现批量化销售。

技术考核指标：研制完成射频芯片、基带芯片，并集成信号采集、信号协处理、网络管理等功能，形成单元模块。接收灵敏度（SNR=10dB），带外抑制度（±0.5MHz），AGC增益动态范围，PLL锁定时间，数据传输速率，误码率(Eb/N0>12dB)，支持信道（如高斯信道、瑞利信道）。

申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:1.5。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的50%。
组织实施方式：产学研用联合申请。

2009ZX03006-006低功耗传感器网络核心芯片及片上系统研发与产业化

研究目标：针对低功耗传感网节点设备的低成本、低功耗、小型化、高可靠性等方面的要求，研制低速的无线传感网核心芯片，以及集射频、基带于一体，具体通信、处理、组网能力和传感能力的低功耗片上系统等。为低功耗传感网设备和产业化提供芯片支持

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
产业化考核指标：2010年上半年为节点设备和应用示范提供芯片支持，2010年形成批量化销售。

技术考核指标：核心芯片的静态功耗，芯片封装面积，接收灵敏度（SNR=10dB），带外抑制度（±0.5MHz），AGC增益动态范围，PLL锁定时间，节点数据传输速率；片上系统: 集射频、基带、处理、传感于一体。
申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:1.5。其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的50%。
组织实施方式：产学研用联合申请。

2009ZX03006-007 传感器网络与移动通信网的结合技术及其M2M业务应用研究与示范验证

研究目标：研究两网融合进程的技术路线、产业发展策略和相应政策；研究两网融合的技术方案及关键技术，包括研究依托移动网络基站的无线传感器网络基础设施体系架构及关键技术，研究基于移动汇聚节点的无线传感器网络协议及关键技术，研究两网结合的网络协议和网关技术；依托TD-SCDMA等移动网络，以自组织、低成本、可运营、可管理、可扩展为目标，研究两网结合现阶段基于无线传感器网络的M2M关键技术、系统、标准及业务运营模式，开发相应的业务验证系统；开发基于无线传感器网络和移动通信网络融合的M2M终端。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
提交无线传感器网络与移动通信网络的结合策略分阶段发展报告、两网结合M2M的产业结构与商业模式研究报告。

提出基于WSN的M2M业务规范及业务系统总体架构，提出并实现基于WSN的M2M业务应用协议。实现基于WSN与移动通信结合的M2M系统（包括M2M终端及业务实验系统），其中支持移动M2M终端的传感器节点：节点规模>60，通信速率≥20kbps，通信距离>50米。开发基于WSN的M2M的示范验证系统。

提交至少1项标准提案；申请发明专利数和预期授权率。

实施年限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。

2009ZX03006-008载波体制超宽带高速无线通信芯片研发与应用示范

研究目标：以消费类电子产品、通信设备、计算机设备以及其他工业设备等产业化应用为目标，开发低功耗、低成本的超宽带高速无线通信芯片。该通用芯片可成为一种模块式解决方案，提供新型的嵌入式或即插即用的高速无线传输通道。在技术上重点解决载波体制超宽带通信的低功耗、低成本设计和芯片集成，形成载波体制超宽带无线通信芯片的产品化解决方案，完成可产品化的超宽带高速无线通信芯片组。研究超宽带无线通信芯片设计技术和集成实现；研究嵌入式和即插即用的设备通用接口方案；采用超宽带无线通信芯片，搭建典型应用的示范系统。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
提出自主的载波体制超宽带无线通信产品化解决方案；完成低功耗低成本的载波体制超宽带无线通信收发芯片。速率大于100 Mbps，通信距离1～10米，功率谱密度低于-41.3 dBm/MHz；提出嵌入式和即插即用的设备通用接口方案；完成典型应用的示范系统，提出应用方案。

申请发明专利数和预期授权率；标准建议草案数量和采纳率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:1.5。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。

2009ZX03006-009脉冲体制超宽带高速无线通信芯片研发与应用示范

研究目标：以消费类电子产品、通信设备、计算机设备以及其他工业设备等产业化应用为目标，开发低功耗、低成本的超宽带高速无线通信芯片。该芯片可成为一种模块式解决方案，提供新型的嵌入式或即插即用的高速无线传输通道。在技术上重点解决脉冲体制超宽带通信的低功耗、低成本设计和芯片集成，形成脉冲体制超宽带无线通信芯片的产品化解决方案，完成可产品化的超宽带高速无线通信芯片组。研究超宽带无线通信芯片设计技术和集成实现；研究嵌入式和即插即用的设备通用接口方案；采用超宽带无线通信芯片，搭建典型应用的示范系统。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
提出自主的脉冲体制超宽带无线通信产品化解决方案；完成低功耗低成本的脉冲体制超宽带无线通信收发芯片。速率大于100 Mbps，通信距离1～10米，功率谱密度低于-41.3 dBm/MHz；提出嵌入式和即插即用的设备通用接口方案；完成典型应用的演示系统，提出应用方案。

申请发明专利数和预期授权率；标准建议草案数量和采纳率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为1:1.5。鼓励地方政府积极投入配套经费。
组织实施方式：产学研用联合申请。

2009ZX03006-010超宽带设备的技术规范和性能评测

研究目标：研究超宽带室内/室外无线信道特性，建立评测信道模型；解决超宽带系统与其他无线通信系统的电磁兼容与干扰问题，提出频率使用建议；研究并提出超宽带设备空中接口和互联标准；完成超宽带设备的空中接口和互联标准；研究超宽带设备的性能评测方法，制定测试技术规范。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
提出超宽带室内/室外无线信道评测模型；提出超宽带设备与蜂窝系统、无线局域网、无线城域网等系统的电磁兼容特性分析报告；提出超宽带频率使用规范，超宽带设备的空中接口和互联标准；建立超宽带性能评测模型和技术规范。

申请发明专利数和预期授权率；标准建议草案数量和采纳率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为2:1。

组织实施方式：产学研联合申请。

2.7项目2008ZX03007：无线移动通信共性关键技术研发及项目管理支撑

2009ZX03007-001 面向IMT-Advanced等宽带无线通信系统的射频芯片、器件与模块研发

 研究目标：面向IMT-Advanced等新一代宽带无线通信系统，开展低成本、低功耗、高性能无线射频芯片、器件与模块的设计、流片与加工等技术研发，包括多频多通道射频收发前端芯片、锁相环、混频器、宽带开关和双工器等。开展射频SoC设计研发、流片与测试技术研究，模块与系统技术验证技术研究。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
工作频段覆盖700MHz-6GHz，射频带宽40-100MHz，满足IMT-Advanced等宽带无线系统所需的2x4和4x4等典型多天线配置和低相噪调制技术的需求，具备频段与带宽可重构能力，研发出SoC射频芯片与器件，进行模块与系统技术验证。

申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为6:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03007-002 面向IMT-Advanced等宽带无线通信系统的数模混合集成电路研发

研究目标：研究无线移动宽带传输系统中的基站用宽带、大动态范围、高精度、低功耗AD/DA；研究可编程高速接口模块；研究无线宽带传输系统中的高速、高效信号处理技术及电路设计；研究高速、低功耗、低成本数模混合SOC芯片设计技术。掌握宽带无线通信系统低成本、低功耗、高速、高精度模数混合集成电路设计、流片与测试技术，研制出可用于超高速无线通信的基带数模混合SOC芯片。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
基带处理能力支持业务速率100-1000Mbps；无线传输带宽20-100MHz；AD/DA采样率20-100Msps，精度8-14bit；支持大动态范围自动增益控制；所开发的基带模数混合SOC芯片支持新一代移动通信、无线局域网、无线城域网、高速短距离无线通信等应用演示。

申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为6:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03007-003 电波测量与信道建模技术研究

研究目标：搭建信道测量平台，研究相应的参数提取方法。通过广泛测量建立未来宽带移动通信适用频段（包括6G以下和6G以上）和应用场景下的电波传播特性建模。为未来移动通信系统各种传输技术、无线资源管理和网络规划的策略提供科学基础。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
测量包括2GHz-15GHz频段，室内、室外多种环境，宽带信道不小于100MHz，室外部分应包含雨雾天气条件；信道模型应建立在测量数据和参数抽取的基础上，包含分布式天线条件，模型应包括大尺度和小尺度，如传播损耗、阴影、时延、离开角、到达角和多普勒频移等。

申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为4:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。

2009ZX03007-004 面向WRC11的频谱有效利用关键技术研究及验证

研究目标：针对2011年世界无线电大会相关课题1.19，开展频谱有效利用与资源管理关键技术研究及验证，解决多网络共存与兼容问题，通过计算机仿真与技术验证，掌握动态频谱共享利用的无线网络体系结构、动态资源管理方法与无线网络重配置等关键技术。针对典型应用场景完成相应技术方案的仿真验证。在此基础上开发实验验证平台，以验验证演示关键技术，并进行测试评估。并向国际、国内标准化组织提交技术提案。

考核指标：申报单位须提供下列指标（但不限于）的具体建议：
完成用于关键技术评估和测试的仿真平台，提供相应的仿真结果及完善的方案评估结果；完成一套支持异构网络融合与频谱资源动态分配的关键技术与系统方案验证原型机平台，支持频谱利用效率提高30%的技术验证，支持至少3种网络（蜂窝网、短距离网、城域网）的共存与兼容性验证；完成ITU所建议的5种典型场景的频谱占用度实地测量，完成系统共存与兼容性测量，给出适合认知无线电、软件无线电的频率范围及动态频谱管理策略。

向国内、国际标准化组织提交文稿数量和预期采纳率（其中向WRC11提交并被采纳至少5篇技术文稿）；申请发明专利数和预期授权率。

实施期限：2009年1月至2010年12月。

经费比例: 中央财政投入与其他来源经费比例为5:1。

组织实施方式：鼓励产学研用联合申请。
PAGE  

36


